|  | INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE | MEDIOS DE VERIFICACION | HIPOTESIS/SUPUESTOS/FACTORES EXTERNOS |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL Mejorar la producción hortícola a través de la implementación de un sistema de riego en las parcelas de los productores de Bruno Moqo del municipio de Tiquipaya | Un 80% de los productores han logrado implementar sistemas de riego por goteo en las parcelas mejorando sus ingresos y producción | Facturas de compras de sistema de riego Implementación del sistema de riego Registros de venta de productos | Se tiene acceso diario al agua en la zona Precios favorables de los productos hortícolas en el mercado |
| OBJETIVO ESPECIFICO Implementar sistemas de riego por goteo en 22 parcelas de los socios de APRHOBUM | Un 90% de las parcelas de los socios cuentan con sistemas de riego por goteo funcionando | Sistemas de riego por goteo en 22 parcelas de los socios de APRHOBUM | Todos los socios logran implementar el sistema de riego Todos los socios cuentan con acceso al agua en sus parcelas |
| RESULTADO (PRODUCTOS / COMPONENTES) - Se ha incrementado la producción hortícola - Se cuenta con nuevos nichos de mercado | - El 75% de los socios han incrementado su producción hortícola en los productos de acelga, espinaca, brócoli y perejil - El 70% de los socios entregan a nuevas empresas (supermercados) en condiciones de valor agregado | Registros de producción Convenios firmados con empresas Registro de ventas | No existen cambios bruscos en el clima Se cuenta con precios favorables en el mercado para los productos |
|  | RECURSOS | PRESUPUESTO EN Bs. |  |
| ACTIVIDADES - Utilización de técnicas adecuadas para la adquisición del sistema de riego por goteo - Manejo adecuado de la producción orgánica - Comercialización de los productos hortícolas orgánicos - Seguimiento del proyecto - Evaluación del proyecto | - Capacitación para la implementación del sistema de riego por goteo - Compra de equipos para la implementación del sistema de riego tecnificado - Implementación del sistema de riego por goteo en las parcelas de los socios - Seguimiento a la implementación del sistema de riego en las parcelas de los asociados - Monitoreo de los productores hacia sus parcelas y producción - Acopio de producción y embolsado - Comercialización de la producción en distintos nichos de mercado - Seguimiento de funcionamiento de sistema de riego - Evaluación final de proyecto | - 550.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 20.000 Total: 600.000 | CONDICIÓN PREVIA El proyecto ha sido elaborado en consenso con los asociados y ellos conocen a detalle el presupuesto requerido El proyecto será financiado tanto con aporte de los socios (10%), aporte municipal (15%) y el resto será aporte de ONG |